Balatonakarattya Község Önkormányzata

8172 Balatonakarattya, Iskola u. 7.

telefon: 06/88-656-677

mobil: 06/20-215-0870

e-mail: hivatal@balatonakarattya.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. szeptember 30. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódó pályázat

Melléklet: -	MIND Pályázat és Projekt Menedzsment Iroda Kft. MLSZ Országos Pályaépítési Programjához kapcsolódó pályázati felhívás és útmutató önkormányzatok számára 2015. szeptember IX. ütem

- Határozati javaslat,

Ügyiratszám:1300/2015

Előterjesztést készítette: Kovács Márta műszaki titkár

Törvényességi szempontból felülvizsgálta: Polgár Beatrix jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az MLSZ Országos Pályaépítési Programja keretében megnyitotta a 2016. évre vonatkozó pályázati lehetőséget. A pályázat beadási határideje: 2015. október 9.

A programban a Rákóczi parkban lévő kosárlabda pálya mellett egy kisméretű műfüves pálya valósítható meg.

A kisméretű 20×40 (22×42m) műfüves labdarúgó pálya 50 mm szálhosszúságú műfű, kvarchomok és színezett gumi-granulátom feltöltéssel, bevágott vagy beleszőtt fehér vonalakkal, 2 db 3×2 méteres fix kapuval, pálya körül Viacolor járda, pálya körül labdafogó háló (128 folyóméter), pálya körül palánk (122 folyóméter), világítás (cca. 120 LUX).

Várható költség opcionális tételek nélkül, bruttó: 32,5 Mft.

Opcionális tételek: mobil lelátó, kerítés, LED világítás, 2 db fedett kispad (6-12 fő)

Az opciók kérése esetén a költség ~40 Mft.

A pálya elsősorban futball játékra alkalmas. Amatőr szinten röplabda, lábtenisz játékra használható.

A kiválasztott pályák felépítését az MLSZ szervezi és végezteti el, a pályázati felhívásban meghatározott feltételek szerint. Az MLSZ által nyújtott TAO támogatás mértéke a teljes beruházási költség 70 %-a, az önkormányzatnak a fennmaradó 30 %-ot kell önrészként biztosítani. Ennek összege: 9,75 – 12 Mft közötti összeg, a kért opciók függvényében.

A kivitelezés tényleges költsége – amelyet a megvalósítás tényleges fizikai körülményei és a pályázati adatlapon kiválasztott opciók is befolyásolnak - az MLSZ által lebonyolított pályázat során kiválasztott kivitelező végleges árajánlata alapján lesz meghatározva és az alábbi tételekből áll össze:

- kivitelezői díj (a nyertes vállalkozó ajánlata alapján),

- MLSZ által beszerzett anyagok díja,

- a műszaki ellenőrzés költsége

Az MLSZ a pályázatban való részvételt pályázati biztosíték adásához köti, melynek összege pályánként 200.000.- Ft és a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni. Amennyiben elállunk a szerződéskötéstől a pályázati biztosíték az MLSZ-t illeti meg. Nyertes pályázat esetén a pályázati biztosítékként megfizetett összeg a szerződés alapján a pályázó által megfizetett ellenértékbe beszámít.

A kivitelezések ütemesen kezdődnek. Valamennyi helyszínre meghívásos kivitelezői tendert ír ki az MLSZ azok között a vállalkozók között, amelyek korábban már egy előminősítésen megfeleltek. A kivitelezői tender értékelése előre meghatározott, rögzített és meghirdetett szempontok szerint történik.

A kivitelezés tényleges költségét a nyertes pályázó a kivitelezői tender lezárultát követően az együttműködési megállapodás 2. mellékletében ismerheti meg. A pályázó által fizetendő díjat, amely a bruttó beruházási összköltség 30%-val megegyező összeg, kivitelezés megkezdése előtt kell folyósítani.

A nyertes ár ismeretében az MLSZ az önkormányzattal együttműködési megállapodást köt, a kivitelezővel pedig vállalkozási szerződést. A kivitelezés azt követően kezdhető meg, hogy az önkormányzat aláírta az együttműködési megállapodást az MLSZ-szel és átutalta a 30% önerőt.

A megállapodásban a felek többek között rendezik a karbantartás és üzemeltetés, valamint a pályahasználat feltételeit, a hirdetési- és marketing jogokat és kötelezettségeket, a szakmai elvárásokat és feltételeket, az adatszolgáltatás és együttműködés rendjét. A felek jogairól és kötelezettségeiről részletesen a 2015. szeptember 14-én T. Képviselők részére megküldött email Együttműködési megállapodás… című mellékletének V. fejezetében olvashatnak, valamint a MIND Kft. ezzel kapcsolatos összefoglaló anyagát jelen előterjesztés mellékleteként is csatoltuk.

A kivitelezés során a műszaki ellenőrzést az MLSZ által megbízott cég végzi. A kivitelezés időtartama kispálya esetén kb. 30 nap. A kivitelező készre jelentését követően megtörténik a pálya műszaki átadás-átvétele, melyen a pálya majdani üzemeltetője, a kivitelező és a műszaki ellenőr vesznek részt.

Az önkormányzat birtokba veszi a pályát azzal, hogy azt 15 éven keresztül az MLSZ-szel közösen használja és hasznosítja a TAO-törvényben meghatározott célok megvalósulása érdekében.

A fent hivatkozott email mellékletei között megküldött Karbantartási feladatok és költségei műfüves pályákhoz című dokumentum részletesen tartalmazza a pálya minőségének megőrzése érdekében kötelezően elvégzendő teendőket, szükséges anyagokat, melyek éves összköltsége a 600-700e forintot is elérhetik.

A kivitelezés során a pályázónak kell biztosítania minden olyan feltétel teljesítését, amely egyéb esetben a beruházó feladata lenne, így különösen, de nem kizárólagosan: a felvonulási terület biztosítása, vízvételi lehetőség, áramvételi lehetőség, munkaterület kivitelezésre alkalmassá tételét (cserjék, fák kivágását, gyökereik eltávolítását a területről, stb.) építési terület előkészítését. Továbbá biztosítani kell az anyagok, gépek, stb. építési területre történő beszállításához szükséges bejárást, útvonalat kb. 40t/gk. súlyhatárig.

Valamint az üzemeltetéshez szükséges összes műszaki feltételt (pl.: elektromos kapcsolószekrény, öntözéshez szükséges víz, vízvételi lehetőség az Együttműködési megállapodásban foglaltakkal összhangban, legkésőbb a kivitelezési munka megkezdéséig, legfeljebb a futballpálya kivitelezési helyétől számított 50 m távolságra.

Kérem a T. Képviselő-testület, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozatukat meghozni szíveskedjenek.

Balatonakarattya, 2015. szeptember 23.

Tisztelettel:	 Matolcsy Gyöngyi

polgármester

Határozati javaslat:

……/2015. (IX.30.) önkormányzati határozat

az MLSZ Országos Pályaépítési Programja (OPP) keretében meghirdetett pályázatán való indulásról és a szükséges önerő biztosításáról

Az MLSZ OPP keretében meghirdetésre került pályaépítési programon Balatonakarattya Önkormányzata indulni kíván. A Rákóczi Parkban egy 22×42 méteres kisméretű műfüves pálya kialakítására pályázik az alábbi opciókkal:…………………………………………..

A pályázathoz szükséges önrész, a teljes beruházási költség 30 %-a, maximum 12.000.000.- Ft (a pontos összeg a kivitelezői tender lezárása után kerül meghatározásra) az Önkormányzat 11748083-15827014 számú számláján jelenleg is rendelkezésre áll és azt biztosítja a beruházás megvalósításához és a 2016. évi költségvetésében azt céltartalék formájában elkülöníti. A pályázat benyújtásával egyidejűleg Önkormányzatunk vállalja a 200.000.- Ft-os pályázati biztosíték megfizetését és tudomásul veszi, hogy amennyiben eláll a szerződéskötéstől, a pályázati biztosíték az MLSZ-t illeti meg.

Felelős: Matolcsy Gyöngyi polgármester

Határidő: 2015. október 9.